PLAN D'IMPLEMENTATION - NOVARIS AI

Finale Clapay | Modules retenus, methode de travail, repartition des taches et planning jusqu'a mercredi

| Role | Responsable | Mission |
| --- | --- | --- |
| Chef de projet | Vital / equipe projet | Valider les priorites, suivre l'avancement, arbitrer les decisions. |
| Product Owner principal | ChatGPT principal | Piloter la vision produit, le backlog, les criteres de validation et la coherence globale. |
| Product Owner junior | ChatGPT du deuxieme dev | Encadrer l'equipe Frontend/Demo selon les contrats definis. |
| Execution technique | 2 Codex + 2 devs | Coder, tester, corriger et pousser les branches GitHub au fur et a mesure. |

Objectif de la semaine Finir une version testable avant mercredi prochain, puis utiliser le temps restant pour tester chez vous, repeter le pitch, corriger les bugs et securiser une demo de secours avant le jour J.

# 1. Positionnement Produit

Novaris AI est une solution anti-fraude Mobile Money concue pour analyser une transaction, calculer un score de risque, expliquer les causes, recommander une decision et assister l'analyste dans l'investigation.

Pour la finale Clapay, l'objectif n'est pas de presenter une promesse sur tous les modules possibles. L'objectif est de demontrer un noyau fonctionnel, credible et visible : detection, score, explication, decision, alerte, graphe et rapport.

# 2. Modules Retenus Pour La Finale

| Priorite | Module | Role dans la demo | Livrable attendu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transaction Monitoring | Analyser montant, frequence, heure, type d'operation et comportement transactionnel. | Score transaction + raisons. |
| 2 | Device/SIM Intelligence | Detecter nouvel appareil, SIM changee, localisation inhabituelle ou signal appareil suspect. | Score appareil/SIM + raisons. |
| 3 | Agent Fraud Detection | Identifier agents suspects, volumes anormaux, collusion possible et operations repetitives. | Score agent + signaux terrain. |
| 4 | Fraud Graph Intelligence | Visualiser les liens client, agent, appareil, beneficiaire et transactions suspectes. | Mini graphe lisible pour le jury. |
| 5 | Novaris Trust Score | Agreger les signaux et donner une lecture simple du risque. | Risk score 0-100 + Trust score 0-1000. |
| 6 | AI Investigator | Transformer l'alerte en resume d'investigation exploitable. | Resume, recommandation et rapport. |

# 3. Architecture MVP Retenue

Architecture recommandee pour aller vite avec Codex tout en restant credible techniquement :

| Couche | Technologie | Pourquoi |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript + Vite | Rapide, moderne, facile a deployer et ideal pour une demo propre. |
| Backend/API | FastAPI Python | Permet de gerer l'API, le scoring IA, les regles et les rapports dans un meme environnement. |
| Base | SQLite pour MVP ou PostgreSQL si pret | SQLite accelere le demarrage; PostgreSQL donne une image plus production. |
| Graph | NetworkX + React Flow | Construction rapide du graphe cote backend et visualisation claire cote interface. |
| Dashboard | Recharts ou Chart.js | Graphiques simples : alertes, transactions, niveaux de risque. |
| Rapport | HTML/PDF simple | Rapport d'investigation exportable ou affichable. |
| Deploiement | Docker Compose ou Front Vercel + API Render/Railway | Choix flexible selon le temps et les contraintes reseau. |

# 4. Methode De Travail

Le projet est divise en deux equipes techniques autonomes. Chaque equipe travaille sur sa branche et respecte un contrat JSON commun.

| Equipe | Encadrement | Responsabilite | Branche GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipe A - Backend/IA | PO principal + Codex A | API, moteur de risque, scoring, modules IA, donnees demo. | feature/backend-risk-engine |
| Equipe B - Frontend/Demo | PO junior + Codex B | Dashboard, formulaire, alertes, detail investigation, graph, rapport visuel. | feature/frontend-dashboard |
| Equipe Pitch | Chef de projet + equipe | Slides, discours, business, questions jury, repetition. | feature/pitch-assets |
| Integration | Chef de projet + PO principal | Merge vers develop, tests, arbitrages, version stable. | develop puis main |

# 5. Contrat JSON Commun

Le frontend commence avec des donnees mockees, mais doit respecter la reponse API ci-dessous. Le backend devra retourner ce format.

{
  "transaction_id": "TX-2026-001",
  "customer_name": "Client Demo",
  "amount": 450000,
  "transaction_type": "withdrawal",
  "agent_id": "AG-044",
  "device_id": "DEV-NEW-991",
  "location": "Abidjan",
  "risk_score": 92,
  "trust_score": 80,
  "risk_level": "Critique",
  "decision": "TEMPORARY_BLOCK",
  "module_scores": {
    "transaction_monitoring": 90,
    "device_sim": 85,
    "agent_fraud": 75,
    "fraud_graph": 88
  },
  "reasons": [
    "Montant tres superieur au comportement habituel",
    "Nouvel appareil detecte",
    "SIM changee recemment",
    "Agent lie a plusieurs alertes"
  ],
  "investigation_summary": "Cette transaction presente un risque critique. Un blocage temporaire est recommande."
}

# 6. Repartition Detaillee Des Taches

## Equipe A - Backend / IA / Risk Engine

Creer le projet FastAPI avec endpoints prioritaires.

Implementer POST /api/transactions/analyze.

Creer le moteur de scoring : Transaction, Device/SIM, Agent, Graph.

Calculer risk_score 0-100 et trust_score 0-1000.

Generer decision : ALLOW, MONITOR, REVIEW, TEMPORARY_BLOCK.

Retourner les raisons du risque et le resume AI Investigator.

Preparer 3 scenarios de demo : normal, suspect, critique.

## Equipe B - Frontend / Demo / Experience Jury

Creer le projet React + TypeScript + Vite.

Construire le dashboard : KPI, alertes, repartition des risques.

Construire le formulaire d'analyse transaction.

Afficher score, decision, raisons et resume d'investigation.

Creer la page detail investigation et la page rapport.

Afficher un mini graphe de fraude avec les liens client-agent-device-beneficiaire.

Travailler avec des mocks jusqu'a disponibilite de l'API.

## Equipe Pitch / Business / Jury

Construire le storytelling : probleme, solution, preuve, impact.

Preparer le script de demo avec les 3 scenarios.

Preparer les reponses aux questions : donnees reelles, faux positifs, legalite du blocage, business model.

Preparer les slides : marche, differenciation Afrique, modele economique, roadmap.

Prevoir une video courte et des captures en secours.

# 7. Planning Jusqu'a Mercredi Prochain

Regle de pilotage Chaque soir, chaque equipe doit pousser son travail, partager ce qui est fait, ce qui bloque et ce qui doit etre valide. Le chef de projet decide ce qui entre dans develop.

| Jour | Equipe A - Backend/IA | Equipe B - Frontend/Demo | Equipe Pitch | Validation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | Structure API + schema JSON + donnees demo. | Structure React + layout + routes. | Plan pitch + repartition parole. | Contrat JSON valide. |
| J2 | Transaction Monitoring + Decision Engine. | Formulaire analyse + affichage score mocke. | Probleme + solution + marche. | Demo score visible. |
| J3 | Device/SIM + Agent Fraud Detection. | Dashboard KPI + table alertes. | Slides V1 + script demo. | Alertes lisibles. |
| J4 | Fraud Graph Score + AI Investigator. | Detail investigation + mini graphe. | Questions jury V1. | Graphe + resume OK. |
| J5 | Endpoints dashboard + scenarios demo. | Connexion API ou mocks stabilises. | Repetition partielle. | Flux demo complet. |
| J6 | Corrections backend + tests. | Corrections UI + responsive. | Slides finalisees. | Version candidate. |
| Mercredi | Gel fonctionnel + package demo. | Gel UI + deploiement ou local stable. | Pitch chronometre. | Debut tests chez vous. |

# 8. GitHub Et Integration

Branches recommandees :

main : version stable finale uniquement.

develop : version d'integration testee.

feature/backend-risk-engine : travail Equipe A.

feature/frontend-dashboard : travail Equipe B.

feature/pitch-assets : slides, scripts, images et contenus.

feature/demo-scenarios : donnees et scenarios de demonstration.

Processus de merge :

Chaque equipe pousse son code sur sa branche.

Le chef de projet et le PO principal verifient que la fonctionnalite respecte les criteres.

La branche est mergee vers develop.

Une fois develop stable, merge vers main.

Tout changement important est documente dans le README ou un fichier CHANGELOG.

# 9. Criteres De Validation Avant Mercredi

| Element | Critere de validation |
| --- | --- |
| Analyse transaction | Le formulaire retourne un score, une decision et des raisons comprehensibles. |
| Dashboard | Les KPI et alertes donnent une lecture immediate de l'activite. |
| Trust Score | Le score est visible, colore et coherent avec le niveau de risque. |
| AI Investigator | Le resume explique clairement pourquoi la transaction est suspecte. |
| Fraud Graph | Le graphe montre au moins les liens client, agent, device et beneficiaire. |
| Rapport | Une page rapport lisible est disponible pour une transaction suspecte. |
| Demo | Les 3 scenarios normal, suspect et critique fonctionnent sans improvisation. |
| GitHub | Le repo est propre, avec README, branches et version stable. |

# 10. Plan De Test Apres Mercredi

Apres mercredi, l'objectif change : on ne rajoute plus de gros module. On teste, on corrige et on repete.

Tester la demo sur plusieurs ordinateurs.

Tester une version locale sans Internet.

Tester une version en ligne si le deploiement est pret.

Chronometrer le pitch et la demo.

Verifier que chaque membre connait sa partie.

Preparer une video courte de secours.

Preparer les reponses aux questions difficiles du jury.

# 11. Phrase D'Alignement Pour L'Equipe

Message central Nous ne venons pas vendre une idee. Nous venons montrer une transaction frauduleuse detectee, expliquee, orientee vers une decision et transformee en dossier d'investigation.

# 12. Prochaine Action Immediate

Creer ou confirmer le repo GitHub.

Creer les branches de travail.

Donner a chaque dev son perimetre exact.

Transmettre le contrat JSON au PO junior.

Lancer Codex sur le backend et le frontend en parallele.

Faire un premier point d'integration ce soir.